## Slide 1: Fagprøve i IT-utviklerfaget
11.06.2025 – 19.06.2025

## Slide 2: Organisasjonsopprettelse i Altinn Support Dashboard
Kandidat: Espen Elstad Halsen
Digitaliseringsdirektoratet
Dato skrevet: 18.06.2025 | Fremføring: 19.06.2025

## Slide 3: Innledning og formål
Utvikle et brukervennlig webverktøy for opprettelse av nye organisasjoner i Altinn Studio
Frontend: React TSX/Vite | Backend: C# /.NET
Låst prosessside krever gyldig Personal Access Token (PAT)
Valgfritt: Organisasjonssøk mot Brønnøysundregistrene (Brreg)

## Slide 4: Mål og omfang
Gjenbruke Altinn Support Dashboard (ASD) – ny settings-seksjon for PAT
Prosesside: strukturert skjema for informasjon (kortnavn, fulltnavn, nettadresse, eiere, org.nr.)
Opprette organisasjon i Gitea med standard teams og repository

## Slide 5: Tidsplan og arbeidsmetode
11.06.2025: Oppstart og planleggingsgodkjenning
12.06.2025: Analyse av altinn-tools-CLI
13.06.2025: Backend-grunnmur (& PAT-validering)
16.06.2025: Gitea-integrasjon implementert
17–18.06.2025: Frontend-konfigurasjonsside og validering
Daglig rutine: morgenøkt → pause → ettermiddag → oppsummering

## Slide 6: Utstyr og hjelpemidler
Maskinvare: Bærbar PC, ekstern skjerm, ergonomisk tastatur/mus
Programvare: VS Code, .NET 8 SDK, Node.js/Vite, React TSX, Postman
Referanser: altinn-tools-repo, Altinn Studio API, docs.altinn.studio, interne Wiki-sider

## Slide 7: Assistanse
Primærveiledere: Ronny Birkeli, Bjørn Dybvik Langfors, Thomas Bakken, Andreas Didriksen
Tilgangsutfordringer: Dev-miljø i Gitea – bistand fra David Øvrelid
AI-kodehjelp: ChatGPT og Anthropic brukt for generering og feilsøking
Var selv assistanse for Andreas B (andre lærling)

## Slide 8: Demo
Demo av siden

## Slide 9: Sikkerhet og håndtering av sensitive data
Identifisering: PAT, personopplysninger (eierbrukere, org.nr.)
Lagring: Kun i minnet; unngå disklagring eller kryptert .env
Transport: HTTPS, sertifikatvalidering, maskér sensitiv info i logger
Overholdelse: GDPR-krav for personopplysninger

## Slide 10: Teknologivalg
Frontend: React TSX med Vite – Digdir Designsystem
Backend: .NET Core Web API med IHttpClientFactory
API-kommunikasjon: Gitea-API, Brreg-API, interne ASD-tjenester

## Slide 11: Systemarkitektur
React-frontend ↔ .NET-backend (ASP NET Core)
Backend ↔ Gitea REST API
Valgfritt: Backend ↔ Brreg API

## Slide 12: Backend-arkitektur
GiteaApiClient: konfigurerer HttpClient for dev/prod, SetAuthToken()/ValidateToken()
GiteaService: orkestrerer CreateOrganization og CreateTeam
Controllers:
• GiteaController: /api/gitea/validateToken, /api/gitea/organization
• EnhetsregisterController: hente navn via Brreg

## Slide 13: Frontend-arkitektur
Route: /new-org (React Router)
Components: ShortNameField, FullNameField, WebsiteUrlField, OwnersField, DescriptionField, OrgNumberField
Hooks: useOrganizationCreation (form-state, validering, API-kall med Bearer PAT), useBrregSearch (autofyll Description ved orgnr)

## Slide 14: Datavalidering og Brreg-søk
Validering: regex, obligatoriske felter, demping av API-kall
ErrorSummary: samlet og tydelig feilhåndtering
Autofyll: popovers/tooltips gir brukerveiledning, Brreg-funksjon for org.nr. validering

## Slide 15: Teststrategi
Enhetstester (backend): Moq-baserte tester for GiteaController
Manuell testing: brukerflyt, simulerte nettverks- og autentiseringsfeil
Frontend-tester: planlagt, men ikke gjennomført pga. tidsbegrensning

## Slide 16: HMS-tiltak
Ergonomi: skjerm i øyehøyde (50–70 cm), 90–110° i hofte/kne
Pauser: 5 minutt hver 60–90 min, 30 min fysisk aktivitet daglig
Søvn og kost: minst 7 timer søvn, rikelig væske
Avvik: loggføring ved brudd på rutiner

## Slide 17: Avvik fra opprinnelig plan
Ruteendring: /new-org i stedet for /process
Felter fjernet: logo-opplasting, e-postdomene → erstattet med enkelt Description-felt
Tekniske justeringer: mindre Brreg-endringer uten andre uforutsette blokkeringer

## Slide 18: Læringspunkter
Betydningen av tidlig proof-of-concept i produksjonsmiljø
Strukturert Git-arbeid: feature-branches og små commits
Planlegg for API-avhengigheter (Enhetsregisteret vs. Gitea)

## Slide 19: Egenvurdering – styrker
Grundig planleggingsdokument med god veiledergodkjenning
Rask oppsett av React-frontend og PAT-validering lokalt
Effektiv kommunikasjon og logging av feilsøking

## Slide 20: Egenvurdering – forbedringsområder
Tidligere PoC utenfor Altinn Studio for å validere OIDC-flows
Bedre Git-praksis: hyppigere, små commits i egne feature-grener
Prioritere frontend-tester for fullstendig testdekning

## Slide 21: Konklusjon og erfaringer
Leveransen oppfyller hovedkrav: intuitivt skjema, PAT-konfigurasjon, Gitea-integrasjon
1
Selv om enkelte funksjoner (logo, e-postdomene) ble forenklet, oppnådde vi en komplett arbeidsflyt
2
Viktige erfaringer med Altinn Studio-arkitektur, OIDC, API-integrasjon og prosjektmetodikk
3

## Slide 22: Takk for oppmerksomheten
Spørsmål?